# ПРОЕКТ

# КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ АЧИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                                                                                                             №5-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета  за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации»,  распоряжением администрации Лапшихинского  сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Лапшихинского сельсовета», а также решением Лапшихинского  сельского Совета  депутатов  от  23.12.2019 № 1-44Р «О бюджете Лапшихинского  сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальных

программ Лапшихинского сельсовета за 2020 год:

- «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе  «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению

на официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу:https//lapshiha.ru.

Глава Лапшихинского сельсовета                                          О.А. Шмырь

Алимова Злата Викторовна

+7  (39151) 96 336

Приложение 1

к постановлению администрации Лапшихинского  сельсовета от 08.02.2021№ 5-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

за  2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |
| 1.1 | Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.2. | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт автомобильных дорог с. Лапшиха | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 946,3 | 946,3 | 946,3 |
| 1.3 | Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 1.4 | Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.5 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.6 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Итого по 1 подпрограмме |  |  |  |  | 1507,6 | 1507,6 | 1507,6 |
| Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |
| 1.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 320,6 | 320,6 | 320,6 |
| 1.2 | Расходы на содержание уличного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, тех. присоединение к сетям) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата уличного освещения территории сельсовета и текущий ремонт, техническое обслуживание сетей наружного освещения населенных пунктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50 | 50 | 50 |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  |  |  |  | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
| Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выполнение работ: уборка, окашивание территории сельсовета работниками занятых общественными работами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 204,9 | 204,9 | 0,0 |
| 1.2. | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета, Софинансирование) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3. | Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов отходов с территории сельсовета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 1.5 | Расходы по благоустройству территории | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретение стройматериалов для благоустройства территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 53 | 50,1 | 50,1 |
| 1.6 | Расходы по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 237,7 | 145,3 | 145,3 |
| 1.8 | Софинансирование на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет сельского бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 34,0 | 2,4 | 2,4 |
| 1.9 | Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 1.8 | Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по 3 подпрограмме |  |  |  |  | 648,7 | 521,8 | 316,9 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 2526,9 | 2400,0 | 2195,1 |

Приложение 2

к  постановлению администрации  Лапшихинского сельсовета от 08.02.2021№ 5-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» |
| 1. | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты бюджету Ачинского района (ОМС) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 210,3 | 210,3 | 0,0 |
| 5. | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | Администрация Лапшихинского сельсовета | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 173,0 | 172,2 | 172,2 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 394,8 | 394,0 | 183,7 |

Приложение  3

к постановлению администрации Лапшихинского сельсовета от 08.02.2021№ 5-ПГ

Отчет

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» |

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

за  2020 год.

| 1.1 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обеспечение пожарной безопасности, сокращение пожаров на территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обеспечение пожарной безопасности, сокращение пожаров на территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3 | Заработная плата пожарников | Администрация Лапшихинского сельсовета | Заработная плата пожарников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 362,9 | 257,2 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание пожарного поста | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание гаража | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 629,5 | 589,9 | 589,9 |
| 1.5 | Опашка минерализованных противопожарных защитных полос | Администрация Лапшихинского сельсовета | Опашка полосы 23,7 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,00 | 95,0 | 95,0 |
| 1.6 | Региональные выплаты и выплаты заработной платы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выплаты заработной платы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 243,4 | 243,4 | 0,0 |
|  | Итого по 1 подпрограмме |  |  |  |  | 1366,7 | 1216,4 | 715,8 |
| Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» |
| 1. | Изготовление печатных памяток, плакатов по тематике противодействия экстремизма и терроризма | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретены плакаты по тематике «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 1369,2 | 1218,9 | 718,3 |
|  | Всего по муниципальным программам |  |  |  |  | 4290,9 | 4012,9 | 3097,1 |