# КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ АЧИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2023                                                                                                           № 16-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета  за 1 квартал 2023г.

В соответствии с постановлениями Администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации»,  распоряжением администрации Лапшихинского  сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Лапшихинского сельсовета», а также решением Лапшихинского  сельского Совета  депутатов  от  22.12.2022 № 1-24Р «О бюджете Лапшихинского  сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края, постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальных

программ Лапшихинского сельсовета за 1 квартал 2023г.:

- «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе  «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению

на официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу: https//lapshiha.ru.

Глава Лапшихинского сельсовета                                                         О.А. Шмырь

Степанова Елена Витальтевна

8  (39151) 96 336

Приложение 1

к постановлению администрации

Лапшихинского  сельсовета

от 14.04.2023 №  16 -ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

за  1 квартал 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации, внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |
| 1.1 | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт автомобильных дорог с. Лапшиха | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 021,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 241,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 302,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по 1 подпрограмме: |  |  |  |  | 1 565,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |
| 1.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 494,0 | 168,0 | 494,0,0 |
| 1.2 | Расходы на содержание уличного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, тех. Присоединение к сетям) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Текущий ремонт, техническое обслуживание сетей наружного освещения населенных пунктов, приобретение электротоваров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 3,9 | 3,9 |
|  | Итого по 2 подпрограмме: |  |  |  |  | 504,0 | 171,9 | 497,9 |
| Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» |
| 1.1 | Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов отходов с территории сельсовета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1.2 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы по благоустройству территории | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретение стройматериалов для благоустройства территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет сельского бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л.» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы по благоустройству территории | Администрация Лапшихинского сельсовета | Договора ГПХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 54,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Договора ГПХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 239,7 | 39,9 | 0,0 |
|  | Итого по 3 подпрограмме: |  |  |  |  | 426,7 | 44,9 | 0,0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 2 496,1 | 216,8 | 497,9 |

Приложение 2

к  постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 14.04.2023  № 16 -ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

за 1 квартал 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» |
| 1. | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Проведение мероприятий к дню Победы и день пожилого человека | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты бюджету Ачинского района (ОМС) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 786,9 | 197,0 |  |
| 3. | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 212,7 | 32,5 |  |
| 4. | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | Администрация Лапшихинского сельсовета | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 1 011,1 | 229,5 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 14.04.2023 № 16-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

за 1 квартал 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» |
| 1.1 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 78,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Заработная плата пожарников | Администрация Лапшихинского сельсовета | Заработная плата пожарников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 771,3 | 56,8 |  |
| 1.4 | Содержание пожарного поста | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание гаража | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 119,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Опашка минерализованных противопожарных защитных полос | Администрация Лапшихинского сельсовета | Опашка противопожарных полос | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коммунальные услуги и электроэнергия | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии (здание пожарного поста) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 584,6 | 355,4 | 584,6 |
|  | Итого по 1 подпрограмме: |  |  |  |  | 1 708,3 | 412,2 | 584,6 |
| Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации |
| 1.1 | Изготовление печатных памяток, плакатов по тематике противодействия экстремизма и терроризма | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретены плакаты по тематике «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итог по 2 подпрограмме |  |  |  |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 1710,8 | 412,2 | 584,6 |
|  | Всего по муниципальным программам: |  |  |  |  | 5 218,0 | 858,5 | 1 082,5 |